# „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowania o udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej

nie przekraczającej kwoty  5.382.000 euro.

| 1. | Nazwa postępowania: Robota budowlana |  |
| --- | --- | --- |
|  | Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu. Postępowanie nr NIR/15 /2022 |  |
|  | Numer postępowania: | NIR/15/2022 |
| 2. | specyfikację warunków zamówienia sporządził: |  |
|  | Imię i nazwisko: Janusz Kubek Dnia - 24.11.2022 r. |  |
|  | Podpis: |  |
| 3. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził pod względem technicznym: |  |
|  | Imię i nazwisko: Anna Piątkowska - Sp. ds. Inwestycji i Rozwoju Dnia - ….…11.2022 r. |  |
|  | Podpis: |  |
| 4. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |  |
|  | Imię i nazwisko: Iwona Kazimierowska – Główny Księgowy Dnia - …………..………. r. |  |
|  | Podpis: |  |
| 5. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził |  |
|  | Imię i nazwisko: Jerzy Mieczkowski – Radca Prawny Dnia - …………………… r. |  |
|  | Podpis: |  |
| 6. | specyfikację warunków zamówienia zatwierdził: |  |
|  | Imię i nazwisko: Paweł Hryciów – Prezes Zarządu Spółki. Dnia - ……….…………. r. |  |
|  | Podpis: |  |

Integralną część niniejszej SWZ stanowią wzory następujących dokumentów/załączników:

Rozdział 1: ZAMAWIAJĄCY:

# Nazwa i adres: „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,                 ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg, województwo zachodniopomorskie,

# Tel./Fax. + 48 94 35 232-92, REGON 330263149, NIP 671-00-12-257.

  - Adres strony internetowej Zamawiającego,: www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

  - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

  - Adres e-mail: przrzetargi@mwik.kolobrzeg.pl

Rozdział 2: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

ZAMÓWIENIE

Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019 Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r.

Rozdział 3: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Rozdział 4: INFORMACJE OGÓLNE O POSTĘPOWANIU:

Wszelkie ewentualne modyfikacje, uzupełnienia i wyjaśnienia treści specyfikacji w toku postępowania będą przekazywane Wykonawcom. Forma przekazywania powyższych informacji może mieć charakter pisemny, faksu lub formę elektroniczną. Przed terminem składania ofert Wykonawcy winni zapoznać się z treścią ewentualnych odpowiedzi lub wyjaśnień albo innymi wprowadzonymi zmianami. Za zapoznanie się z całością udostępnionych dokumentów odpowiada Wykonawca.

Rozdział 5: OPIS SPOSOBY PRZYGOTOWANIA OFERT:

  - Ofertę składa się w formie pisemnej.

  - Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika                  z  innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z KRS, zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej). Pełnomocnictwo winno być dołączone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę.

  - Wykonawca umieści ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana: /nazwa i adres Zamawiającego/ oraz będzie posiadać następujące oznaczenie:

OFERTA:

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej

w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Nie otwierać przed   ……..12.2022 r. do GODZ. 13.00

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Formularz oferty jest jawny z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.

Rozdział 6: OFERTY CZĘŚCIOWE:

Oferta musi obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Rozdział 7: OFERTY WARIANTOWE:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SWZ sposób wykonania zamówienia (oferty wariantowej).

Rozdział 8: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

    - posiadania  wiedzy i doświadczenia,

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Rozdział 9: INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykonawca załączy następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SWZ.

- Podpisany szczegółowy opis zamówienia - załącznik nr 2 do SWZ.

- Podpisane oświadczenie o akceptacji projektu umowy – załącznik nr 3 do SWZ.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy załącznik nr 4 do SWZ.

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 5 do SWZ.

- Wykaz robót – załącznik nr 6 do SWZ.

- Wykaz personelu Wykonawcy – załącznik nr 7 do SWZ.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej potwierdzające prawo Wykonawcy do występowania w obrocie prawnym i stwierdzające, że zakres jego działalności odpowiada profilowi zamówienia, a także wskazujące  osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

- Opłacona Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Wykonawca przedstawi polisę odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

- W przypadku, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana do realizacji, Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie wpłaty pieniężnej lub polisy gwarancji zabezpieczenia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy                 i kar umownych (wystawione od dnia  podpisania umowy), według załączonego wzoru lub na warunkach Wykonawcy po uprzedniej akceptacji wzoru polisy przez Zamawiającego

- załącznik nr 8 do SWZ.

- Dokumenty, o których mowa w pkt. 8 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii  dokumentu  wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia  dokumentu będzie nieczytelna lub będzie  budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie będzie mógł sprawdzić jej  prawdziwości w inny sposób.

- Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie  złożyli dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do  uzupełnienia tych dokumentów  w określonym terminie.

Rozdział 10: WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 11: OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

  - Cena winna uwzględniać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją zamówienia, w tym dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

  - Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

  - Wykonawcy powinni zastosować stawkę podatku VAT od towarów i usług zgodną z ustawą o podatku VAT i podatku akcyzowym.

Rozdział 12: OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY:

Oferty spełniające wymagania formalne określone w niniejszej instrukcji złożone przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według poniższych kryteriów i wag:

Cena oferty – 100%

W tym kryterium oferta może uzyskać max. 100 punktów

1 % odpowiada punktacji końcowej 1 pkt.

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

C = Cn : Cb x 100 pkt; gdzie:

Cn – cena najniższa,

Cb – cena badana.

Najkorzystniejszą ofertą jest oferta, która uzyska w prowadzonym postępowaniu największą liczbę punktów.

Rozdział 13: WADIUM   jest wymagane

- Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł)

- Wadium można wnieść w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek: 59 1240 6654 1111 0000 4968 3385 Bank Pekao SA I/o Kołobrzeg

- Oryginał dokumentu (gwarancji, poręczenia itp.) należy dołączyć do oferty.

- Do ofert należy dołączyć dowód wniesienia wadium, o którym mowa w pkt. 1 lub kopię potwierdzenia dokonania przelewu – w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu.

- Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium, jeżeli:

      - upłynął termin związania ofertą,

      - zawarto umowę,

      - unieważniono postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin ich wniesienia,

      - Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert – niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium,

      - Wykonawcy, który został wykluczony z postępowania bądź którego oferta została odrzucona – niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku o zwrot wadium, przy czym złożenie takiego wniosku jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez Wykonawcę prawa do wniesienia sprzeciwu.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je na wskazany rachunek Wykonawcy,

po otrzymaniu wniosku z podaniem numeru konta na które ma być zwrócone.

1) Wadium przechowywanie jest na nieoprocentowanym rachunku.

- Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

3)   Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia oferty nie złożył dokumentów lub

oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu albo

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Rozdział 14: TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą do dnia 30.12.2022 r.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

ROZDZIAŁ 15: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Miejsce: Pocztą/Punkt Obsługi Klienta „Miejskich Wodociągów i Kanalizacji” Sp. z  o.o. ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg

- Termin:  Ofertę należy złożyć do dnia    …….12.2022 r. godz. 1300.

Rozdział 16: SESJA OTWARCIA OFERT:

Sesję otwarcia ofert przeprowadza Komisja Przetargowa  Zamawiającego.

Rozdział 17: INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT ORAZ ODRZUCENIU OFERTY:

  - Sesję otwarcia przeprowadza Komisja Przetargowa Zamawiającego.

  - Po otwarciu ofert Komisja Przetargowa przystępuje do części posiedzenia w trakcie, którego członkowie Komisji dokonują oceny poszczególnych ofert pod  względem zgodności z warunkami określonymi opisie przedmiotu zamówienia i specyfikacji.

  - Oferta Wykonawcy, który zostanie niedopuszczony lub wykluczony z postępowania, nie będzie rozpatrywana.

  - Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:

- nie jest zgodna z treścią SWZ;

- nie jest zgodna z przepisami w oparciu o które prowadzone jest postępowanie;

- została podpisana przez osoby nieuprawnione;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

Rozdział 18: NEGOCJACJE ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli oferty.

  - Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu do  złożenia ofert ostatecznych lub przeprowadzenia negocjacji cenowych.

  - Wykonawcy, którzy przystąpią do negocjacji ceny oferty, mogą złożyć oferty ostateczne  z ceną   niższą od ceny pierwotnej.

Rozdział 19: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert.

  - O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz jej cenę/wartość.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści umowy, wynikającej z treści wybranej oferty.

Rozdział 20: UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

  - Zamawiający może unieważnić postępowanie, bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania.

  - Gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Rozdział 21: SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SWZ:

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego, o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do godz.15.00 w dniu, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Zamawiający jednocześnie umieszcza jej treść na stronie internetowej BIP, bez ujawniania źródła zapytania.

  - Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację umieszcza na stronie internetowej BIP.

  - Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą jest pod względem proceduralnym –    e-mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl,

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują                      e-mail/pisemnie/faksem/. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą  telefaksu uważa się za złożone  w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

  - Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma (w formacie PDF.) podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.

Rozdział 22: ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ:

  - Zostały określone w projekcie umowy i opisie przedmiotu zamówienia.

  - Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 8 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy Zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego Wykonawcę.

Rozdział 23: POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

  - Odwołanie przysługuje Wykonawcom, wyłącznie od niezgodnej z przepisami czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Procedury.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

  - Odwołanie wnosi się do Kierownika Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 5 dni od dnia doręczenia informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane faxem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 8 dni jeżeli zostały doręczone w inny sposób.

  - Wniesienie odwołania jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy przez Zamawiającego. Odwołanie wnosi się wyłącznie w formie pisemnej podając uzasadnienie jego wniesienia, do Prezesa Zarządu Spółki „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Kołobrzegu.

  - Odwołanie powinno wskazywać zaskarżoną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami Procedury, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie rozstrzyga się w terminie 7 dni od daty wniesienia do Zamawiającego.

  - Rozpatrując odwołanie Prezes Zarządu Spółki może je uwzględnić lub odrzucić.

  - Informację o odrzuceniu odwołania Zamawiający przesyła Wykonawcom, którzy uczestniczyli                  w postępowaniu.

  - Od decyzji Prezesa Zarządu Spółki rozstrzygającej odwołanie nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

Rozdział 24: OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA:

  - Po rozstrzygnięciu postępowania Wykonawca, którego ofertę wybrano do realizacji , zostanie zawiadomiony (e-mail) o dokonanym wyborze.

  - Wyniki postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.bip.mwik.kolobrzeg.pl

Załącznik nr   1 do SWZ

Kołobrzeg dnia …...12.2022 r

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

..............................................................

...............................................................

Nr KRS: ..................................................

Nr NIP………………………………………

nr telefonu  ............................................

e-mail:……………………………………..

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Artyleryjska 3

78-100 Kołobrzeg

FORMULARZ OFERTY

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu na robotę budowlaną:

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej

w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15 /2022

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), projekcie umowy oraz szczegółowym opisie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym w cenie: ………………..…….... zł netto + należny podatek VAT =tj. ….….…………………………….… brutto,

Słownie brutto zł,…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

| L.P. | Nazwa elementu robót | Wartość wg oferty zł |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | netto | Brutto |
| 1. | Ulica K. Arciszewskiego w Kołobrzegu |  |  |
| 2. | Ulica Jedności Narodowej w Kołobrzegu |  |  |
|  | Razem |  |  |

- Oferujemy termin wykonania robót  do dnia   15.02.2023 r.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ i szczegółowym opisem zamówienia i uznajemy się za związanych z określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą do dnia 30.12.2022 r.

- Udzielamy  3    letniej gwarancji na wykonane roboty budowlane.

- Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zamówienia i dysponujemy kadrą do kierowania robotami budowlanymi w branży sanitarnej z wymaganymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym zaświadczeniem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o ubezpieczeniu działalności od odpowiedzialności cywilnej.

- Oświadczamy, że zawarty projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………………………………………………………

podpis osoby /osób/ upoważnionych

Załącznik nr 2 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15 /2022

Przedmiot zamówienia” Przebudowa obiektu liniowego – sieci wodociągowej - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-00325.2022 z dnia 18 lipca 2022r oraz B.6740.00278,2021 z dnia 30.07.2021r zgodnie z projektami budowlanymi, zgłoszeniem nr B.6743.00785.2022 z dnia 29 września 2022r,  projektami zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanym i specyfikacją techniczną,

W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty w zakresie sieci wodociągowej

1.Roboty przygotowawcze.

2.Roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe).

3.Roboty ziemne.

4.Roboty technologiczne w tym:

a. sieć wodociągową w ulicy Arciszewskiego od pkt. PW1 do PW2 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 160 RC TYP 3, zgodnie z projektem

b. sieć wodociągową w ulicy Arciszewskiego od pkt. 1 do 11 oraz pkt.Z do Hp1; od Z do Hp2; Z do Hpp3; Z do Hp4 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 125,90 RC TYP 3, zgodnie z projektem

c. odgałęzienia wodociągowe PE100-RC SDR17 DN/OD40, DN/OD63, DN/OD90 sztuk 6, P1, P2, P3, P4, P5; od p. 11 do p.14 PE100-RC SDR17 DN/OD90, zgodnie z projektem

d. sieć wodociągową w ulicy Arciszewskiego w działce nr 5,10/3 obr.2 m. Kołobrzeg od pkt. Wł1. do p.3 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 160 RC TYP 3, zgodnie z projektem

e. odgałęzienia wodociągowe PE100-RC SDR17 DN/OD90 od p.2 do p. Hp1, zgodnie z projektem

f. sieć wodociągową w ulicy Jedności Narodowej w m. Kołobrzeg od pkt. W1. do W8 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 160 RC TYP 3, zgodnie z projektem

g. sieć wodociągową w ulicy Jedności Narodowej w m. Kołobrzeg od pkt. W8. do W9 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 315 RC, zgodnie z projektem

h.odgałęzienia wodociągowe PE100-RC SDR17 W8-W10;W8-W11;W6-W12;W4-W14; zgodnie z projektem

i..przyłącza do budynków w ul. Jedności Narodowej o numerach: 33,34,35,38,39,40,41,42, 43, do dz. nr 296/1, 44,44A, 296/1,44,44A,45,46,47,55A,58,51,51a,54,55,54a,53,53a, dz.387, dz.372, budynek nr 51f, PE100-RC SDR17 DN/OD40, zgodnie z projektem

j.przyłącza do budynków w ul. Bukowej o numerach: 3, PE100-RC SDR17 DN/OD40, zgodnie z projektem

Wyłączyć z eksploatacji przewody wodociągowe zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

5.Roboty odtworzeniowe i porządkowe.

6.Inne roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, które wg Wykonawcy należy wykonać np.: oznakowanie, zabezpieczenie placu budowy, pozwolenia, decyzje itp.

7.Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym w ulicach K. Arciszewskiego, ul. J.Narodowej, z uzyskaniem zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję właściciela pasa drogowego na zajęcie celem wykonania robót. Koszty zajęcia ponosi Wykonawca.

9.Zdemontowana armaturę należy przekazać w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych, uzgodnień branżowych zawartych w opracowaniu projektowym.

Wymagania stawiane wykonawcy:

1.Całość robót należy wykonać zgodnie:

a. z dokumentacją budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych,

b. aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych i

kanalizacyjnych na terenie działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/179,dzial-techniczno-eksploatacyjny.html z uzgodnieniami i

decyzjami zawartymi w opracowaniu dokumentacji technicznej,

Dokumenty wymagane od Wykonawcy Robót:

1.Oświadczenie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji

kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego

(aktualne na czas realizacji umowy).

2.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

3.Oświadczenie geodety o zakresie wykonywanych robót potwierdzone przez inspektora

nadzoru (zestawienie długości wbudowanej sieci z podziałem na średnice i na działki)

oraz przez kierownika.

4.Protokoły prób i sprawdzeń określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót (protokoły z odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu, protokoły z prób szczelności, protokoły z inspekcji kamerą TV kanałów, itd.

5.Badania wody wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989 z późn. zm.):

-Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki

-Liczba Enterokoków kałowych w 100ml badanej próbki

-Liczba bakterii E.Coli

-Liczba mikroorganizmów w temp. 22+/-2C w 68+/-4h

6.Protokoły z odtworzenia nawierzchni w pasach drogowych potwierdzone przez właścicieli pasa drogowego.

7.Wyniki stopnia zagęszczenia gruntu.

III.   Dokumenty stanowiące prawidłowość wykonania przedmiotu odbioru: tj.:

1.Dziennik budowy

2.Oświadczenie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na czas realizacji kontraktu)

3.Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian- zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane),

4.Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 3 egzemplarzach wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz. Mapa z domiarami do zasuw w 1 egz. Mapa w wersji cyfrowej.

5.Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych Robót z projektem i pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobów budowlanych posiadających znak „B” lub „CE”).

6.Wykaz atestów, certyfikatów, deklaracji i zgodności wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy.

7.Oświadczenie właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców.

8.Dokumentacja fotograficzna wszystkich węzłów przedmiotowej sieci wraz z opisem (rysunki).

9.Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakończeniu robót.

10.Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze.

11.Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Dokumentacja powinna zostać dostarczona na płycie CD (skany).

- Uwagi.

1. Roboty zostaną wykonane na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo   Budowlane.

2.Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej placu budowy i jego okolic oraz zebrać, na swój koszt i

odpowiedzialność, własnym staraniem, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do

przygotowania oferty.

3.Przed wykonaniem robót należy przedłożyć Inwestorowi wykaz materiałów do wbudowania w zakresie opracowania celem akceptacji.

4.Przedmiar robót jest załączony jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Dla zakresu   rzeczowego robót określonych w Projekcie należy sporządzić w oparciu o własny przedmiar. 5.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu min 5 letniej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

6.Tytułem gwarancji należytego wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zabezpieczenie w formie pieniężnej lub polisy ubezpieczeniowej /gwarancji bankowej w wysokości 3 % wartości oferty Wykonawcy.

7.Termin realizacji zadania: do 15 luty 2023r.

8.Link do dokumentacji:

-ulica Arciszewskiego

https://1drv.ms/u/s!AlZ9srUdCgRok1U755gJ0CJ66DXj?e=culeJf

-ulica Jedności Narodowej

https://1drv.ms/u/s!AlZ9srUdCgRok1Oi8qrnZBC3TI67?e=sdsxbj

Załącznik nr   3 do SWZ

…………………………dnia ………12.2022 r

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

............................................................

...........................................................

…………………………………………………………

…………………………………………………………

OŚWIADCZENIE o akceptacji przez Wykonawcę projektu umowy

Składając ofertę w postępowaniu  na:

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15 /2022

oświadczamy, że:

      - Akceptuję bez zastrzeżeń projekt umowy przedstawiony w  SWZ;

      - Umowę zobowiązuję się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.

……………………………

podpis

Załącznik nr   4 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

……………………………………...

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej

w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Oświadczamy, że w stosunku do Firmy, którą reprezentujemy brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków w szczególności:

  - Firma, którą reprezentujemy nie wyrządziła szkody, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania.

  - W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy nie otwarto likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem sytuacji, gdy po ogłoszeniu upadłości doszło do zawarcia układu zatwierdzonego prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ ten nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.

  - Firma, którą reprezentujemy nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków uzyskania przewidzianych prawem zwolnienia, odroczenia, rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania                         w całości wykonania decyzji właściwego organu.

  - Osoby reprezentujące firmę nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego

  - W stosunku do Firmy, którą reprezentujemy Sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

  - Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym polegającym                                      w szczególności na:

  - uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.

……………….., dnia ….....12. 2022 r.      …………………………………………………………..

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SWZ

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

...............................................................

O Ś W I A D C Z E N I E

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Zgodnie z wymogami określonymi, oświadczam, co następuje:

Warunki udziału w postępowaniu

- Oświadczam, że: mogę ubiegać się o udzielenie zamówienia:

  - nie podlegam wykluczeniu; .

- Oświadczam, że spełniam Warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów;

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

- zdolności technicznej lub zawodowej.

……………….., dnia …...…12. 2022 r.      …………………………………………………………..

(upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr   6 do SWZ

______________ dnia ___12.2022 r

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

……………………………………………

...............................................................

WYKAZ ROBÓT

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Wykaz zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat, to znaczy zakończonych przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

1 roboty budowlanej tożsamej z przedmiotem zamówienia.

Doświadczenie w realizacji  obiektów należy udokumentować referencjami wystawionymi przez podmioty na rzecz których obiekty i roboty były realizowane.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia oraz zakres robót | wartość prac powierzonych Wykonawcy | czas realizacji (należy podać daty) |  | nazwa i adres Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

________________________________

podpis osoby /osób/ upoważnionej/nych

Załącznik nr 7 do SWZ

______________ dnia ____12.2022 r.

nazwa adres (firma) Wykonawcy:

...............................................................

...............................................................

……………………………………………

...............................................................

- WYKAZ OSÓB FUNKCYJNYCH WYKONAWCY

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności i informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

| Lp. | Imię i nazwisko | Posiadane kwalifikacje/ uprawnienia | Zakres czynności | Podstawa dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

UWAGA 1: W załączniku należy wykazać  Kierownika budowy.

OŚWIADCZENIE:

Oświadczam(y), że osoba Kierownika Budowy posiada wymagane uprawnienia budowlane  bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

..................................... dnia ..........12 2022 r.

……………………….........…………………………………...

podpis osoby /osób/  upoważnione

Załącznik nr 8 do SWZ

WZÓR GWARANCJI ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Gwarancja 
należytego wykonania umowy i usunięcia wad lub usterek

Nr …………. z dnia ………………..

- W związku z umową o roboty budowlane nr ………….., która zostanie zawarta pomiędzy ……………………

zwaną dalej „Zobowiązanym”, a „Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. w Kołobrzegu z siedzibą: 78-100 Kołobrzeg, ul. Artyleryjska 3 zwaną dalej „Beneficjentem”, której przedmiotem jest:

……………………………………..

zwana dalej „umową”,

……………………………………

……………………………………

……………………………………

zwane dalej "Gwarantem", gwarantuje Beneficjentowi nieodwołalnie i bezwarunkowo, na zasadach przewidzianych w niniejszej gwarancji, zapłatę za powstałe w okresie ważności gwarancji, zobowiązania Zobowiązanego, wynikające z umowy , w tym kar umownych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

  - do wysokości: …………………………… PLN (słownie: ……00/100) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy,

  - oraz do wysokości: ……..PLN ( słownie: ……………………..00/100) w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy.

- Każda wypłata z tytułu niniejszej gwarancji zmniejsza odpowiedzialność Gwaranta o tę kwotę.

- Niniejsza gwarancja jest ważna:

  - od dnia zawarcia umowy do dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy, nie dłużej jednak niż do dnia …………...r. - w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, oraz

  - od dnia dokonania odbioru przedmiotu umowy, potwierdzonego protokołem odbioru stwierdzającym należyte wykonanie przedmiotu umowy, do dnia ………..r. - w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy.

- Beneficjent zobowiązany jest zgłosić w terminie ważności gwarancji kompletne, to jest zgodne z ust. 6, żądanie zapłaty, pod rygorem odmowy wypłaty świadczenia z gwarancji.

- Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta kompletnego żądania zapłaty.

- Wypłata z tytułu niniejszej gwarancji nastąpi na pierwsze pisemne żądanie zapłaty zawierające kwotę roszczenia, pod warunkiem dostarczenia Gwarantowi następujących dokumentów:

  - w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy:

    - dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały żądanie zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania,

    - oświadczenie, że żądana kwota jest  należna z tytułu Gwarancji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy przez Zobowiązanego.

  - w przypadku nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy:

    - dokumenty potwierdzające, że osoby, które podpisały wezwanie do zapłaty w imieniu Beneficjenta uprawnione są do jego reprezentowania,

    - kopia obustronnie podpisanego końcowego protokołu odbioru stwierdzającego należyte wykonanie przedmiotu umowy,

    - oświadczenie Beneficjenta, że pomimo pisemnego wezwania Zobowiązany nie usunął w terminie wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy i w związku z tym żądana z tytułu gwarancji kwota jest mu  należna.

- Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie i całkowicie w przypadku:

  - niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy z upływem ostatniego dnia terminu określonego w ust. 3 pkt 1),

  - nieusunięcia lub nienależytego usunięcia przez Zobowiązanego wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy z upływem ostatniego dnia terminu określonego w ust. 3 pkt 2),

  - zwolnienia Gwaranta przez Beneficjenta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w gwarancji, przed upływem terminu ważności gwarancji,

  - gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, osiągnęły kwotę wskazaną w ust. 1 pkt 1),

  - gdy świadczenia Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji w zakresie nieusunięcia lub nienależytego usunięcia wad lub usterek powstałych w przedmiocie umowy osiągnęły kwotę wskazaną w ust. 1 pkt. 2).

- Gwarancja zabezpiecza zobowiązania Zobowiązanego, określone w ust. 1, zgodnie z treścią umowy, z dnia wystawienia gwarancji.

- Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień niniejszej gwarancji rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Beneficjenta.

- Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności z tytułu niniejszej gwarancji lub obciążyć jej prawami osoby trzeciej bez uzyskania, na czynności te, pisemnej zgody Gwaranta.

- Niniejszą gwarancję sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta i Gwaranta.

______________________________

Gwarant

Jako Zobowiązany oświadczamy, że treść niniejszej gwarancji jest zgodna ze złożonym przez nas w dniu ................... wnioskiem o udzielenie gwarancji.

_________________________

- Zobowiązany

- Załącznik do SWZ

- Projekt - Umowa o roboty budowlane NIR/15/2022

W dniu …………….…..…. 2022 r. w Kołobrzegu pomiędzy

„Miejskie Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Kołobrzegu (NIP: 671-00-12-257; REGON 330263149; Nr KRS: 0000169262) z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 3, którą reprezentuje

Paweł Hryciów - Prezes Zarządu

zwanymi w tekście umowy Zamawiającym,

a:

………………………..…………………………………………………………………………………. (NIP: ..............................,  REGON: …………………….) z siedzibą w ………............................................................………………………… wpisaną/ym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w ............................., .....… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS .................. lub CEIDG, zwanym w tekście Wykonawcą i reprezentowanym przez:

- ………………………......…….…………………………..

- .................................................................................

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w drodze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z procedurą udzielania zamówień przez MWiK Spółka z o.o. w Kołobrzegu (Uchwała 134/2019 Zarzadu Spółki MwiK z 04.12.2019 r.) została zawarta umowa o następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

- § 1

Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się wykonać zadanie, którego przedmiotem jest

Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.

Link do dokumentacji: -ulica Arciszewskiego

https://1drv.ms/u/s!AlZ9srUdCgRok1U755gJ0CJ66DXj?e=culeJf

-ulica Jedności Narodowej

https://1drv.ms/u/s!AlZ9srUdCgRok1Oi8qrnZBC3TI67?e=sdsxbj

TERMIN REALIZACJI

§ 2

Strony niniejszej umowy ustaliły następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.

- Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Termin zakończenia przedmiotu umowy ustala się do dnia: 15.02.2023 r.

- Za podstawę wykonania przedmiotu umowy w terminie jak w ust. 3 uznaje się  podpisanie protokołu odbioru  końcowego.

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 3

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją projektową i SWZ oraz nie wnosi do niej uwag i uznaje ją za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie wykonanie rozwiązań zamiennych,

- Skutki poleceń o których mowa w ust. 2, wydanych przez Zamawiającego, mogą stanowić podstawę do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszego dokumentu.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy zgodnie z zapisami § 2.,

  - przekazanie Wykonawcy dziennika budowy i dokumentacji projektowej określającej roboty,

  - dokonanie wszelkich uzgodnień leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy,

  - przystąpienie do odbioru końcowego przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od zgłoszenia do odbioru,

  - dokonanie odbioru końcowego zgodnie z § 11 umowy.

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- ustanowienie kierownika budowy, który ponosi odpowiedzialność za realizacje przedmiotu umowy w zakresie praw i obowiązków zgodnie z ustawą Prawo budowlane,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą w celu uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na jej zawarcie.

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy,

- poinformowanie, przed przystąpieniem do robót, poszczególnych użytkowników uzbrojenia podziemnego  o terminie rozpoczęcia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robót.

- oznaczenie terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

- przeprowadzenie prób, pomiarów i sprawdzeń oraz rozruchu technologicznego przewidzianych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, na własny koszt,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej budowy,

- dostarczenie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej geodezyjnej w formie papierowej (3 kpl. egz. formatu A1) i elektronicznej, (z naniesieniem wszystkich rzędnych charakterystycznych dla armatury, przewodów: wlotów i wylotów )

- prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz p.poż.,

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego na piśmie o występowaniu na budowie sytuacji hamującej postęp robót  i innych zagrożeniach

- przedstawienie zestawienia kosztów robót budowlanych, montażu instalacji i urządzeń niezbędnych do wystawienia dowodu OT (powstałych środków trwałych)

- utrzymanie ładu i porządku w miejscach prowadzonych prac,

- zapewnienie wywozu i utylizacji odpadów i gruzu we własnym zakresie i na własny koszt,

- zabezpieczenie terenu budowy w wodę i energię elektryczną we własnym zakresie i na własny koszt,

- uzgodnienie z Zamawiającym kolejności wykonywania robót objętych umową, chyba że określona kolejność robót jest konieczna ze względu na technologię realizacji,

- zgłoszenie inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- wykonanie na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

- po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu                     w terminie ustalonym na odbiór robót,

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez podwykonawców,

- zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dla dostarczonych przez siebie i podwykonawców urządzeń,

- uczestniczenie we wszystkich spotkaniach dotyczących spraw budowy, wyznaczonych przez Zamawiającego,

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego robót, ich części bądź urządzeń,                   w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji.

- udział w przeglądach między-gwarancyjnych w okresie obowiązywania gwarancji.

UBEZPIECZENIE

§ 5

Wykonawca przedstawi również opłaconą polisę …..nr ………………………..………. ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w umowie, przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż wartość złożonej oferty Wykonawcy na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

REALIZACJA

§ 6

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zastosowaniu materiałów własnych. Materiały, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 - ustawy z 07.07.1994r  Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) oraz powinny odpowiadać co do jakości wymogom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881). Wszystkie użyte materiały powinny być fabrycznie nowe i odpowiadać normom i zaleceniom branżowym oraz posiadać znak CE.

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych wyrobów budowlanych dokument (określony w art. 10 Prawa budowlanego) potwierdzający dopuszczenie wyrobu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

  - Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów.

  - Zamawiający może zażądać wykonania badań w celu sprawdzenia, jakości wykonanych robót lub materiałów i urządzeń wbudowanych /dostarczonych/ zlecając je specjalistycznej jednostce lub cedując obowiązek ich przeprowadzenia na Wykonawcę.

  - Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową to koszty badań obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z umowa, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.

  - Wszystkie materiały nie nadające się do ponownego wbudowania lub wykorzystania i wymagające wywozu a pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, np. robót rozbiórkowych, ziemnych będą stanowiły własność Wykonawcy.

ZATRUDNIENIE I ZAPŁATA PODWYKONAWCY

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres rzeczowy robót:

1) Siłami własnymi		TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

2) Siłami podwykonawców	TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Podwykonawca wykona część zamówienia w zakresie ....................................................

3) Siłami własnymi i podwykonawców TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)

Nazwa firmy podwykonawcy/ów.......................................................................................

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca wraz z projektem umowy przedstawi Zamawiającemu część dokumentacji dotyczącą wykonania robót przez Podwykonawcę.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 8

- Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania umowy wnosi zabezpieczenie należytego jej wykonania  w wysokości 3% wynagrodzenia ryczałtowego brutto za przedmiot umowy, tj. kwotę ………………. zł, w formie gotówkowej lub w formie polisy ubezpieczeniowej/polisy bankowej, której treść zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, że po wykonaniu zamówienia i odbiorze końcowym robót zostanie zwrócone Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia umowy w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu końcowego, natomiast 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i  zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku od wykonawcy .

- Zabezpieczenie, służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w tym również kar umownych.

WYNAGRODZENIE UMOWNE

§ 9

- Strony ustalają, ze obowiązującą ich formą wynagrodzenia, za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, będzie wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie określone w § 1;obejmujewszelkie roboty, których rozmiaru i kosztów nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy, konieczne do wykonania w celu umożliwienia użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

- Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy  wynosi . ……………………….. zł brutto  (słownie zł:……………………………...…………….)

- Za roboty nie wykonane, a objęte dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną

i wyszczególnione w szczegółowym opisie  zamówienia  wynagrodzenie nie przysługuje.

- Za ustalenie ilości robót oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania prawidłowej wyceny zamówienia.

KARY UMOWNE

§ 10

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za niedotrzymanie obowiązku określonego w § 8 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki.

- za nieterminowe zakończenie przedmiotu umowy określonego w § 2 ust. 3   w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, za każdą rozpoczętą dobę zwłoki,

- za przekroczenie terminu w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy, liczonego od dnia wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 10% wynagrodzenia, brutto ustalonego w §  9 ust. 3 umowy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 9 ust. 3 umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4.    Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie przez Zamawiającego potrącenia kar umownych

z faktur wystawionych przez Wykonawcę.

5.    Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości wynagrodzenia brutto

określonego w § 9 ust. 3 umowy.

ODBIORY I PRZEDSTAWICIELE

- § 11

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy określony w § 1

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór końcowy.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. W razie zaniechania powyższego obowiązku Wykonawca poniesie wszelkie koszty ewentualnej rozbiórki wykonanych elementów i ich ponownego wykonania. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy, wpisem do Dziennika Budowy i jednocześnie pisemnie Zamawiającemu. Skutki zaniechania tych obowiązków obciążać będą Wykonawcę

- Przed odbiorem końcowym robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren, na którym wykonywane były prace będące przedmiotem umowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie komisyjny odbiór przedmiotu umowy w ciągu 14 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- O terminie odbioru końcowego Wykonawca ma obowiązek poinformowania podwykonawców, przy udziale których wykonywał przedmiot umowy.

- W trakcie odbioru końcowego Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, przepisami,

- kompletną dokumentację powykonawczą (wraz z mapą powykonawczą wraz z informacją uprawnionego geodety o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu),

- dokumenty (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, autoryzacje itp.) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2019r., poz. 1186.).

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin na ich usunięcie. Na uzasadniony pisemny wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu na usuniecie wad, Zamawiający może przedłużyć ten termin.

2)  jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

a)  jeżeli nie uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, może przyjąć przedmiot odbioru obniżając odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;

b)  jeżeli uniemożliwiają one lub znacznie utrudniają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający nie odstępując od umowy i zachowując prawo do kar umownych, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, wyznaczając termin jego wykonania lub zlecić wykonanie przedmiotu odbioru innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy lub na koszt i ryzyko Wykonawcy wykonać przedmiot odbioru własnym staraniem.

11. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

12. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego pisemnie o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

13. Przedstawicielem Zamawiającego na placu budowy jest: p. Anna Piątkowska.

14. Przedstawicielem Wykonawcy na placu budowy jest kierownik budowy.

15. Po stronie Wykonawcy osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia będzie  .................................................................................................................................

16. Korespondencja w ramach niniejszej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja wysyłana faksem lub pocztą elektroniczną musi być dodatkowo każdorazowo, bezzwłocznie potwierdzona przesyłką pisemną wysłaną pocztą lub doręczoną osobiście na adres Zamawiającego.

17. Wszelkie zmiany składu osobowego przedstawionego przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  wymagają zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

18. Wykonawca we wniosku o zmianę składu osobowego może proponować tylko osoby, których kwalifikacje spełniają odpowiednio wymagania określone w dokumentacji przetargowej. Wykonawca wraz z wnioskiem obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody potwierdzające spełnianie tych wymagań.

GWARANCJA i RĘKOJMIA

§ 12

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami zawartymi w Umowie. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie materiały i urządzenia dostarczone przez niego będą nowe, pełnej wartości handlowej i nadające się do użycia w celu im przeznaczonym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na przedmjot umowy zgodnie z ofertą na okres 36  m-cy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego robót.

3. Bieg terminu okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dacie dostarczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy.

4. Na podstawie art. 558 § 1 k.c. (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) rozszerza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi na okres gwarancji.

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek i wad w terminie 14 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu. Powiadomienie o stwierdzeniu usterki (wady) może być przekazane faksem. Wykonawca jest zobowiązany do potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zgłoszeniu w czasie nie dłuższym niż 12 godz. od momentu jego przekazania.

6. W przypadku bezskutecznego upływu terminu usunięcia stwierdzonych usterek, wad Zamawiający ma prawo usunąć je we własnym zakresie lub zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi a kosztami obciążyć Wykonawcę bez utraty praw gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca oświadcza, że jest jedynym zobowiązanym do wykonywania zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi.

- WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 13

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się fakturą przejściową

oraz końcową po zakończeniu i odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

2. Faktura przejściowa nie może przekroczyć 70% wartości ustalonej w § 9 ust. 1. Faktura wystawiona

będzie w oparciu o faktycznie wykonane i odebrane ilości robót potwierdzone przez Inspektora

Nadzoru(pracownika MWiK), zgodnie z §11 ust. 3 umowy.

3. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej będzie zrealizowanie wszystkich prac,

potwierdzone protokołem odbioru końcowego przedmiotu Umowy przez inspektora(jeśli zostanie

ustanowiony) i Zamawiającego.

4. Wykonawcy zobowiązany jest do wystawienia faktury w terminie 7 dni od dnia dokonania odbioru

końcowego Zamówienia.

§ 14

- Termin płatności faktury  30 dni od daty wpłynięcia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z wymaganiami określonymi w  § 13 ust.3.

- W razie opóżnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ustawowych odsetek za opóżnienie.

INNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 15

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiana umowy może nastąpić:

- w zakresie przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn z powodu których będzie zagrożone dotrzymania terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np. wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),

- gdy warunki geologiczne, terenowe i wodne nie ujawnione w dokumentacji technicznej a utrudniające wykonanie umowy,

- wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne),

- z powodów, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, a w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, w zakresie, w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

- gdy wystąpi opóźnienie w wyniku decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień, itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeśli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

- jeśli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w zakresie wykonania robót zamiennych, zgodnie z procedurami i wymogami zawartymi w  przepisie art. 36a ustawy Prawo budowlane,

- w zakresie zmiany wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy- nie przewiduje się zmiany wynagrodzenia ryczałtowego.

- Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:

- opis zmiany i jej charakter,

- uzasadnienie zmiany, wraz z jej udokumentowaniem,

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

- Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. inspektor nadzoru oraz kierownik budowy.

- Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych stron ujawnionych w rejestrach publicznych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie  zwiększa  wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 9 umowy.  Podstawą wprowadzenia robót zamiennych będzie protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych  w  niniejszym paragrafie.

§ 16

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych oraz nie podejmuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionych przyczyn i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni.

- gdy Wykonawca nie realizuje obowiązków w zakresie gwarancji i rękojmi, określonych w § 12

umowy.

- odstąpienie od umowy nie skutkuje nieważnością postanowień umowy w zakresie

odpowiedzialności Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy,

opisanych w § 10 umowy.

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego, Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli:

- Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy,

- Strony mogą odstąpić od umowy w terminie 30 dni daty od powzięcia wiadomości o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. Odstąpienie od umowy wywołuje skutki ex nunc- czyli od chwili złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- jeżeli Wykonawca nie przedstawi protokołu, o którym mowa w pkt. 1 w wyznaczonym terminie, protokół inwentaryzacji robót w toku zostanie sporządzony przez Zamawiającego bez udziału Wykonawcy - Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami przeprowadzenia inwentaryzacji.

- protokół sporządzony zgodnie z pkt. 2) stanowić będzie podstawę do wzajemnych rozliczeń,

- Wykonawca w ciągu 7 dni zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony która odpowiada za przyczyny odstąpienia od umowy,

- Wykonawca w ciągu 7 dni sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca w ciągu 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione oraz wszelkie należące do niego materiały i urządzenia,

- Wykonawca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia przekaże Zamawiającemu uporządkowany teren budowy,

- w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada tj. w przypadkach opisanych w ust. 2, Zamawiający zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia i za roboty zabezpieczające,

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w pkt. 3 niniejszego paragrafu umowy,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 17

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

- § 19

Zmiana postanowień zawartej umowy lub któregokolwiek z załączników, stanowiących integralną część niniejszej umowy - może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

- § 20

Umowę niniejszą sporządza się w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz otrzymuje Zamawiający i 1 egzemplarz Wykonawca.

Załącznik do umowy:

- Szczegółowy Opis Zamówienia

- Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- WYKONAWCA: 								ZAMAWIAJĄCY:

Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

„Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy K. Arciszewskiego i Jedności Narodowej w Kołobrzegu.” Postępowanie nr NIR/15/2022

Przedmiot zamówienia” Przebudowa obiektu liniowego – sieci wodociągowej - zgodnie z pozwoleniami na budowę znak: B.6740-00325.2022 z dnia 18 lipca 2022r oraz B.6740.00278,2021 z dnia 30.07.2021r zgodnie z projektami budowlanymi, zgłoszeniem nr B.6743.00785.2022 z dnia 29 września 2022r,  projektami zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanym i specyfikacją techniczną,

W ramach zamówienia należy wykonać następujące roboty w zakresie sieci wodociągowej

1.Roboty przygotowawcze.

2.Roboty drogowe (rozbiórkowe i odtworzeniowe).

3.Roboty ziemne.

4.Roboty technologiczne w tym:

a. sieć wodociągową w ulicy Arciszewskiego od pkt. PW1 do PW2 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 160 RC TYP 3, zgodnie z projektem

b. sieć wodociągową w ulicy Arciszewskiego od pkt. 1 do 11 oraz pkt.Z do Hp1; od Z do Hp2; Z do Hpp3; Z do Hp4 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 125,90 RC TYP 3, zgodnie z projektem

c. odgałęzienia wodociągowe PE100-RC SDR17 DN/OD40, DN/OD63, DN/OD90 sztuk 6, P1, P2, P3, P4, P5; od p. 11 do p.14 PE100-RC SDR17 DN/OD90, zgodnie z projektem

d. sieć wodociągową w ulicy Arciszewskiego w działce nr 5,10/3 obr.2 m. Kołobrzeg od pkt. Wł1. do p.3 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 160 RC TYP 3, zgodnie z projektem

e. odgałęzienia wodociągowe PE100-RC SDR17 DN/OD90 od p.2 do p. Hp1, zgodnie z projektem

f. sieć wodociągową w ulicy Jedności Narodowej w m. Kołobrzeg od pkt. W1. do W8 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 160 RC TYP 3, zgodnie z projektem

g. sieć wodociągową w ulicy Jedności Narodowej w m. Kołobrzeg od pkt. W8. do W9 wraz z uzbrojeniem i osprzętem PE 100 SDR 17 DN/OD 315 RC, zgodnie z projektem

h.odgałęzienia wodociągowe PE100-RC SDR17 W8-W10;W8-W11;W6-W12;W4-W14; zgodnie z projektem

i..przyłącza do budynków w ul. Jedności Narodowej o numerach: 33,34,35,38,39,40,41,42, 43, do dz. nr 296/1, 44,44A, 296/1,44,44A,45,46,47,55A,58,51,51a,54,55,54a,53,53a, dz.387, dz.372, budynek nr 51f, PE100-RC SDR17 DN/OD40, zgodnie z projektem

j.przyłącza do budynków w ul. Bukowej o numerach: 3, PE100-RC SDR17 DN/OD40, zgodnie z projektem

Wyłączyć z eksploatacji przewody wodociągowe zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.

5.Roboty odtworzeniowe i porządkowe.

6.Inne roboty niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, które wg Wykonawcy należy wykonać np.: oznakowanie, zabezpieczenie placu budowy, pozwolenia, decyzje itp.

7.Projekt organizacji ruchu dla robót w pasie drogowym w ulicach K. Arciszewskiego, ul. J.Narodowej, z uzyskaniem zatwierdzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać decyzję właściciela pasa drogowego na zajęcie celem wykonania robót. Koszty zajęcia ponosi Wykonawca.

9.Zdemontowana armaturę należy przekazać w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonawca zobowiązany jest stosować się do wytycznych, uzgodnień branżowych zawartych w opracowaniu projektowym.

Wymagania stawiane wykonawcy:

1.Całość robót należy wykonać zgodnie:

a. z dokumentacją budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano –

montażowych,

b. aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót sieci wodociągowych i

kanalizacyjnych na terenie działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu,

http://www.bip.mwik.kolobrzeg.pl/179,dzial-techniczno-eksploatacyjny.html z uzgodnieniami i

decyzjami zawartymi w opracowaniu dokumentacji technicznej,

Dokumenty wymagane od Wykonawcy Robót:

1.Oświadczenie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji

kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego

(aktualne na czas realizacji umowy).

2.Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.

3.Oświadczenie geodety o zakresie wykonywanych robót potwierdzone przez inspektora

nadzoru (zestawienie długości wbudowanej sieci z podziałem na średnice i na działki)

oraz przez kierownika.

4.Protokoły prób i sprawdzeń określonych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru

Robót (protokoły z odbioru robót zanikających/ulegających zakryciu, protokoły z prób szczelności, protokoły z inspekcji kamerą TV kanałów, itd.

5.Badania wody wykonane przez laboratorium akredytowane lub inne zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Wymagane parametry mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda do spożycia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.2015 poz.1989 z późn. zm.):

-Liczba bakterii grupy coli w 100 ml badanej próbki

-Liczba Enterokoków kałowych w 100ml badanej próbki

-Liczba bakterii E.Coli

-Liczba mikroorganizmów w temp. 22+/-2C w 68+/-4h

6.Protokoły z odtworzenia nawierzchni w pasach drogowych potwierdzone przez właścicieli pasa drogowego.

7.Wyniki stopnia zagęszczenia gruntu.

III.   Dokumenty stanowiące prawidłowość wykonania przedmiotu odbioru: tj.:

1.Dziennik budowy

2.Oświadczenie kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika budowy oraz zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (aktualne na czas realizacji kontraktu)

3.Kopia mapy zasadniczej z projektu budowlanego z naniesionym (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi podczas budowy (wraz z informacją projektanta o kwalifikacji zmian- zgodnie z art.36a ustawy Prawo Budowlane),

4.Mapa Geodezyjna inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowana w PODGiK w 3 egzemplarzach wraz ze szkicem geodezyjnym w 1 egz. Mapa z domiarami do zasuw w 1 egz. Mapa w wersji cyfrowej.

5.Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonanych Robót z projektem i pozwoleniem na budowę, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, (zapis o wbudowaniu wyrobów budowlanych posiadających znak „B” lub „CE”).

6.Wykaz atestów, certyfikatów, deklaracji i zgodności wyrobów budowlanych użytych do wykonania przedmiotu umowy.

7.Oświadczenie właścicieli działek o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, protokoły przekazania terenu po uporządkowaniu dla Zarządców.

8.Dokumentacja fotograficzna wszystkich węzłów przedmiotowej sieci wraz z opisem (rysunki).

9.Dokumentacja fotograficzna terenu przed i po zakończeniu robót.

10.Dokumentacja odbiorowa powinna być spięta, posiadać ponumerowane strony z załączonym spisem zawartości w segregatorze.

11.Nieczytelna i niekompletna dokumentacja powykonawcza będzie podstawą do nieprzystąpienia ze strony Zamawiającego do czynności odbioru końcowego.

Dokumentacja powinna zostać dostarczona na płycie CD (skany).

- Uwagi.

1. Roboty zostaną wykonane na podstawie pozwolenia na budowę zgodnie z ustawą Prawo   Budowlane.

2.Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej placu budowy i jego okolic oraz zebrać, na swój koszt i

odpowiedzialność, własnym staraniem, wszelkie informacje mogące okazać się niezbędne do

przygotowania oferty.

3.Przed wykonaniem robót należy przedłożyć Inwestorowi wykaz materiałów do wbudowania w

zakresie opracowania celem akceptacji.

4.Przedmiar robót jest załączony jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty. Dla zakresu

rzeczowego robót określonych w Projekcie należy sporządzić w oparciu o własny przedmiar.

5.Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu min 5 letniej gwarancji liczonej od daty

podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

6.Tytułem gwarancji należytego wykonania robót Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć

zabezpieczenie w formie pieniężnej lub polisy ubezpieczeniowej /gwarancji bankowej w wysokości 3

% wartości oferty Wykonawcy.

7.Termin realizacji zadania: do 15 luty 2023r.

8.Link do dokumentacji:

-ulica Arciszewskiego

https://1drv.ms/u/s!AlZ9srUdCgRok1U755gJ0CJ66DXj?e=culeJf

-ulica Jedności Narodowej

https://1drv.ms/u/s!AlZ9srUdCgRok1Oi8qrnZBC3TI67?e=sdsxbj